*9 priedas. Investicijų projektų atitikties investicijų projektų rengimo metodikai vertinimo klausimynas*

1. **Investicijų projekto bendrieji vertinimo klausimai**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vertinimo klausimas / teiginys** | **Taip** | **Ne** | **Netaikoma** | **Po pa-tiksli-nimo** *(jei taikoma)* | **Vertintojo komentaras** *[Pakomentuojama, kaip atitinka / neatitinka vertinimo kriterijų, papildomą informaciją dėl vertinimo pagrindimo/paaiškinimo ištrinti]* |
| **Taip** | **Ne** |
| I.1. | Investicijų projekto (toliau – IP) aktualumas ir poreikiai pagrįsti ne senesniais nei praėjusiųjų metų duomenimis | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | *Vertinant atsižvelgiama į IP teikimo mėnesį ir duomenų už praėjusius metus prieinamumą pagal sektoriaus specifiką.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos skyriaus „Bendrosios nuostatos“ nuostatos.* |
| I.2. | IP analizuojamoms tendencijoms atskleisti naudojami ne trumpesnio nei penkerių metų laikotarpio duomenys, o paklausos prognozės pagrįstos makroekonominėmis tendencijomis | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įvertinama, ar atskleistos atitinkamam sektoriui aktualių pagrindinių rodiklių, kuriais remiantis grindžiamas projekto įgyvendinimo aktualumas, kitimo tendencijos (pavyzdžiui, jei projekto esmė – prieinamumo didinimas, pateikiamos pastarųjų penkerių metų prieinamumo rodiklių reikšmės, įrodančios, kad prieinamumas nebuvo pakankamas). Įsitikinama, kad ne trumpesnio nei penkerių metų laikotarpio duomenys pateikti apie rodiklius, kurių pagrindu suformuluotos pagrindinės projekto sprendžiamos problemos (pavyzdžiui, jeigu problema susijusi su ugdymo kokybe, pateikiami mokinių pasiekimų vertinimo rodikliai už ne mažiau nei penkerius metus). Įvertinama, ar paklausos prognozės pagrįstos makroekonominėmis tendencijomis (pvz., gyventojų skaičiaus kitimu nagrinėjamoje teritorijoje ar pan.)**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos skyriaus „Bendrosios nuostatos“ nuostatos.* |
| I.3. | IP pateikta informacija yra pagrįsta patikimais ir oficialiais informacijos šaltiniais | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Dažniausiai naudojami patikimi ir oficialūs informacijos šaltiniai: oficialiosios statistikos prieiga per internetą, visuotinių surašymų duomenys, atskirų sektorių informacinės sistemos ir pan. Rekomenduojama patikrinti mažiausiai kelias IP pateiktas nuorodas į oficialius informacijos šaltinius ir įsitikinti pateiktos informacijos korektiškumu. Svarbu įsitikinti, kad duomenys apie viešosios paslaugos, kuriai skirtas projektas, tikslinės grupės (projekto naudos gavėjų) skaičių yra iš patikimų ir oficialių informacijos šaltinių.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos skyriaus „Bendrosios nuostatos“ nuostatos.* |
| I.4. | IP duomenys yra vienareikšmiškai suprantami  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įvertinama, ar IP naudojami vienareikšmiai teiginiai, aiškiai atskleidžiantys projekto savininko suvokimą apie sritį ir planuojamą įgyvendinti projektą. Svarbu įsitikinti, kad IP pateikti teiginiai ir duomenys neprieštarauja tarpusavyje, yra nuosekliai išplėtoti, nedviprasmiai.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos skyriaus „Bendrosios nuostatos“ nuostatos.* |
| I.5. | IP sudaro visos pagrindinės struktūrinės dalys | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Jeigu pagal IP rengimo metodikos nuostatas alternatyvoms palyginti atliekama SNA, IP privalo sudaryti 7 struktūrinės dalys (Projekto kontekstas, Projekto turinys, Galimybės ir alternatyvos, Finansinė analizė, Ekonominė analizė, Jautrumas ir Rizikos, Vykdymo planas).* *Jeigu pagal IP rengimo metodikos nuostatas alternatyvoms palyginti atliekama SEA, IP privalo sudaryti 4 struktūrinės dalys (Projekto kontekstas, Projekto turinys, Galimybės ir alternatyvos, Vykdymo planas).**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodika (3-4 psl.), 3 skyrius „Galimybės ir alternatyvos“.* |

1. **Investicijų projekto kontekstas ir turinys**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vertinimo klausimas / teiginys** | **Taip** | **Ne** | **Netaikoma** | **Po pa-tikslini-mo** *(jei taikoma)* | **Vertintojo komentaras***[Pakomentuojama, kaip atitinka / neatitinka vertinimo kriterijų, papildomą informaciją dėl vertinimo pagrindimo/paaiškinimo ištrinti]* |
| **Taip** | **Ne** |
| II.1. | IP pristatytas viešosios (-ųjų) paslaugos (-ų), kuriai (-ioms) skirtas IP socialinis-ekonominis kontekstas, atskleidžia aktualią ir realią sektoriaus situaciją | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įvertinama, kad projekto savininkas turi pakankamai žinių apie viešosios paslaugos, kuriai skirtas investicijų projektas, aplinką ir aktualijas. Informacija turi būti aprašyta IP.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 1.1 skyriaus „Aprašykite socialinę ekonominę aplinką“ nuostatos.* |
| II.2. | IP pristatyta viešosios (-ųjų) paslaugos (-ų) teikimo teisinė aplinka atskleidžia aktualią ir realią sektoriaus situaciją | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įvertinama, ar IP pristatyta viešosios paslaugos teisinė aplinka atskleidžia teisinius viešosios paslaugos teikimo apribojimus ir norminius reikalavimus. Įsitikinama, kad projekto savininkas turi pakankamai žinių apie viešosios paslaugos, kuriai skirtas investicijų projektas, teisinį reglamentavimą. Įsitikinama, kad IP teisinės aplinkos analizėje pateikti paaiškinimai, kaip kiekvienas iš IP įvardytų teisinių dokumentų daro įtaką IP analizuojamos paslaugos įgyvendinimui.* *Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 1.2 skyriaus „Aprašykite teisinę aplinką“ nuostatos.*  |
| II.3. | IP atskleista esminė sprendžiama problema | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įvertinama, ar IP atskleista esminė projektu sprendžiama viešosios paslaugos teikimo problema, aiškiai įvardintos problemą lėmusios priežastys, nurodyta, ar įgyvendinamas IP sprendžia įvardintą problemą.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 1.3 skyriaus „Aprašykite sprendžiamas problemas“ nuostatos.* |
| II.4. | IP identifikuoti aiškūs projekto tikslinės grupės poreikiai | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įvertinama, ar IP nurodyti tikslinių grupių poreikiai tiesiogiai susieti su viešosios paslaugos teikimo kontekstu ir problemomis, kurioms spręsti skirtas IP.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 1.4 skyriaus „Aprašykite tikslinių grupių poreikius“ nuostatos.* |
| II.5. | Projekto tikslas atskleidžia pageidaujamus sisteminius, struktūrinius pokyčius | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įvertinama, ar projekto tikslas leidžia suvokti, kokią socialinę ekonominę naudą sukurs projekto įgyvendinimas. Įsitikinama, kad projekto tikslas aiškiai susietas su identifikuota esmine projekto problema, yra realus esamoje socialinėje-ekonominėje ir teisinėje projekto įgyvendinimo aplinkoje.* *Įvertinama, ar projekto tikslas akivaizdžiai atitinka strateginių investicijų planavimo dokumentų nuostatas.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 2.1 skyriaus „Nurodykite projekto tikslą“ nuostatos.* |
| II.6 | Projekto sąsajos su kitais projektais nesukuria kliūčių įgyvendinti projektą suplanuota apimtimi | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad projekto savininkas yra įvertinęs ir atsižvelgęs į kitus projektus, su kuriais vertinamas projektas yra susijęs, t. y.:** *Sąsajos aiškios projekto veiklų ir rezultatų aspektu;*
* *Aiškus sąsajos tipas (tiesioginė ar netiesioginė);*
* *Išlaidos tiems patiems rezultatams pasiekti nėra įvertintos kelis kartus.*

*Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 2.2 skyriaus „Nurodykite sąsajas su kitais projektais“ nuostatos.* |
| II.7 | Aiškiai apibrėžtos IP tikslinės grupės | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad, atsižvelgiant į tikslinių grupių poreikius, IP apibrėžtas projektu suinteresuotos tikslinės grupės dydis bei kiti tikslinės grupės bruožai ir siekiama projekto įtaka jai.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 2.4 skyriaus „Aprašykite tikslines grupes“ nuostatos.* |
| II.8 | IP išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Vertinama, ar projekto uždaviniai įgyvendina nustatytus tikslus, projekto veiklos sudaro prielaidas pasiekti projekto uždavinius, o projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys. Įsitikinama, kad suplanuoti projekto rezultatai atskleidžia, kiek bus išspręsta problema, kuriai skirtas projektas.* *Įsitikinama, kad projektas yra ekonomiškai nedalomų užduočių, veiklų seka specifinei techninei funkcijai atlikti ir visos užduotys nukreiptos pasiekti nustatytą projekto tikslą* *Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 2.1 skyriaus „Nurodykite projekto tikslą“, 2.3 skyriaus „Nustatykite projekto ribas“, 2.5 skyriaus „Nurodykite projekto uždavinius“ ir 2.7 skyriaus „Nurodykite siekiamus rezultatus“ nuostatos.* |
| II.9 | IP organizacijos teisinis statusas ir funkcijos yra tiesiogiai susijusios su IP iškeltais tikslais | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Vertinama, ar projektui įgyvendinti pasirinkta optimali projekto organizacija: ar juridiniai subjektai turi reikalingus įgaliojimus teikti projektu analizuojamą paslaugą, projekto tikslai susiję su jų funkcijomis ir vykdoma veikla ir pan.* *Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 2.6 skyriaus „Pristatykite projekto organizaciją“ nuostatos.* |

1. **Investicijų projekte nagrinėjamų alternatyvų pasirinkimo pagrįstumo vertinimas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vertinimo klausimas / teiginys** | **Taip** | **Ne** | **Netaikoma** | **Po pa-tikslini-mo** *(jei taikoma)* | **Vertintojo komentaras***[Pakomentuojama, kaip atitinka / neatitinka vertinimo kriterijų, papildomą informaciją dėl vertinimo pagrindimo/paaiškinimo ištrinti]* |
| **Taip** | **Ne** |
| III.1. | IP yra atliekama alternatyvų analizė | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įvertinama, ar alternatyvų analizei atlikti sudarytas „ilgasis“ veiklų sąrašas, ar alternatyvos gali iš karto būti sudarytos pagal IP rengimo metodikos 4 priedo lentelę „Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal investavimo objekto tipą“ (toliau – 4 priedo lentelė), ar gali būti nagrinėjama tik viena projekto įgyvendinimo alternatyva. Įvertinama, ar IP pateikiama informacija dėl alternatyvų analizės taikymo ir palyginimo yra pagrįsta.* *Jei projektas finansuojamas iš ES paramos lėšų, įvertinama, ar tinkamai taikomos nuostatos dėl alternatyvų analizės taikymo ir palyginimo vadovaujantis Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos (toliau – Kokybės metodikos) 6 p., 7 p., 9 p. ir 10 p. nuostatomis.* *Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 3.2 skyrius „Nurodykite galimas projekto veiklas“, 3.3 skyrius „Nurodykite veiklų vertinimo kriterijus“, 3.4 skyrius „Sudarykite trumpąjį veiklų sąrašą“, Kokybės metodikos 6 p., 7 p., 9 p., 10 p.* |
| III.2. | Pagrįstai pasirinktas (-i) IP nagrinėjamas (-i) projekto investavimo objektas (-ai) ir investavimo objekto tipas (-ai)  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad pagal metodines nuostatas tinkamai pasirinktas (-i) investavimo objektas (-ai) ir investavimo objekto tipas (-ai).* *Jei IP pagal IP rengimo metodikos nuostatas nagrinėjama tik viena projekto įgyvendinimo alternatyva, šis vertinimo kriterijus netaikomas.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 3.4 skyrius „Sudarykite trumpąjį veiklų sąrašą ir aprašykite projekto alternatyvas“, 4 priedas „Projektų investavimo objektų ir alternatyvų sąrašas“ (toliau – 4 priedas).* |
| III.3. | IP minimaliai nagrinėjamos projekto įgyvendinimo alternatyvos atitinka 4 priedo lentelėje nurodytas alternatyvas konkrečiam investavimo objekto tipui arba Ministerijos konkrečiame projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA), pagal kurį teikiamas vertinti IP, nustatytas privalomas nagrinėti alternatyvas | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad IP išnagrinėtos visos alternatyvos atitinka metodines nuostatas.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 3.4 skyrius „Sudarykite trumpąjį veiklų sąrašą ir aprašykite projekto alternatyvas“, Kokybės metodikos 9 p. ir 10 p. nuostatos.* |
| III.4. | Pagrįstai pasirinktas alternatyvų vertinimo metodas: SNA ir/ar SEA | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad IP alternatyvoms nagrinėti pasirinktas SNA ir/arba SEA metodas yra pagrįstas vadovaujantis metodinėmis nuostatomis.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 3.5 skyrius „Palyginkite alternatyvas“, Kokybės metodikos 8 p. nuostata.* |

1. **Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais**

*(Ši dalis pildoma tuo atveju, jeigu IP investavimo objektas (-ai) yra analizuojamas (-i) SNA metodu)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vertinimo klausimas / teiginys** | **Taip** | **Ne** | **Netaikoma** | **Po pa-tikslini-mo** *(jei taikoma)* | **Vertintojo komentaras***[Pakomentuojama, kaip atitinka / neatitinka vertinimo kriterijų, papildomą informaciją dėl vertinimo pagrindimo/paaiškinimo ištrinti]* |
| **Taip** | **Ne** |
| IV.1 | IP nurodyti esami viešosios (-ųjų) paslaugos (-ų) teikimo finansiniai srautai pasirinkto dydžio projekto tikslinei grupei | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad IP yra atskleista, kokios šiuo metu yra atitinkamos viešosios paslaugos teikimo sąnaudos, reikalingos esamai infrastruktūrai palaikyti, veiklos pajamos ir skiriamas finansavimas veiklos išlaidoms padengti, kurių nepadengia gaunamos veiklos pajamos.* *Metodinis pagrindas: Vertinama vadovaujantis IP rengimo metodikos 3.1 skyriaus „Aprašykite esamą situaciją“ nuostatos.* |
| IV.2 | Projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, ar nurodytas analizės laikotarpis atitinka rekomenduojamą įgyvendinimo alternatyvų ataskaitinio periodo trukmę pagal sektorius. Jei neatitinka, įvertinama, ar nurodytas analizės laikotarpis pagrįstas pagal IP rengimo metodikos nuostatas. Tikrinama informacija IP ir SNA skaičiuoklės 1 darbalapio eilutė „Nurodykite projekto ataskaitinio laikotarpio trukmę (metais) ir projekto įgyvendinimo būdą“.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 4.1 skyriaus „Pasirinkite projekto ataskaitinį laikotarpį“ nuostatos.* |
| IV.3 | Projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio finansinė diskonto norma | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad naudojama IP 4% finansinė diskonto norma arba kita diskonto norma, kurios dydis pagrįstas sektoriaus specifika. Tikrinama informacija IP ir SNA skaičiuoklės 1 darbalapio eilutė „Esant poreikiui, patikslinkite taikomą realią finansinę diskonto normą“.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 4.2 skyriaus „Nurodykite finansinę diskonto normą“ nuostatos.* |
| IV.4 | Projekto alternatyvų finansinėje analizėje naudojami finansiniai srautai nekoreguoti infliacijos dydžiu | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad pinigų srautams nėra pritaikytas infliacijos koeficientas. Tikrinama informacija IP ir SNA skaičiuoklės alternatyvų darbalapiai (pvz., A.1, A.2 ir t.t.).**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 4.2 skyriaus „Nurodykite finansinę diskonto normą“ nuostatos.* |
| IV.5 | Pristatytos ir pagrįstos PVM vertinimo prielaidos | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įvertinama, ar projektu planuojama teikti paslauga gali būti apmokestinama PVM pagal galiojančius teisės aktus, taip įvertinama, kokią pagrįstą poziciją yra priėmęs planuojamos paslaugos teikėjas PVM atskaitos atžvilgiu, t. y. nustatoma, ar projekto savininkas pagrįstai įtraukė / neįtraukė PVM į investicijų savikainą. Tikrinama informacija IP ir SNA skaičiuoklės 1 darbalapio eilutė „Esant poreikiui, patikslinkite taikomus PVM tarifus ir pažymėkite varnelę, jeigu PVM negalite įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti“.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 4.3.5 skyriaus „Projekto mokesčiai“ nuostatos, IP rengimo metodikos 3 priedas „Investicijų, veiklos ir PVM išlaidų vertinimas“.* |
| IV.6 | Racionaliai ir pagrįstai suplanuota investicijų vertė kiekvienai projekto įgyvendinimo alternatyvai | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad visoms projekto alternatyvoms įgyvendinti suplanuota racionali ir reali investicijų vertė, t. y. pagrįsta skaičiavimais, rinkos analize, oficialiais šaltiniais ir pan. Taip pat įvertinama, kad kiekvienai alternatyvai suplanuotos tik projekto tikslui ir rezultatams pasiekti būtinos investicijos. Tikrinama informacija IP ir SNA skaičiuoklės alternatyvų darbalapių (pvz., A.1, A.2 ir t.t.) biudžeto A stulpelio „Alternatyvos investicijos, iš viso“ eilutės A.1 – A.7, papildomi prielaidų darbalapiai.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 4.3.1 skyriaus „Projekto investicijos“ nuostatos.* |
| IV.7 | Įvertinta kiekvienos projekto įgyvendinimo alternatyvos investicijų likutinė vertė | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad kiekvienos projekto įgyvendinimo alternatyvos investicijų (taip pat ir reinvesticijų, jei tokios numatytos) likutinė vertė yra racionaliai ir pagrįstai apskaičiuota paskutiniaisiais ataskaitinio laikotarpio metais. IP pateikti paaiškinimai dėl pasirinkto likutinės vertės metodo taikymo , taip pat detalūs skaičiavimai SNA skaičiuoklės alternatyvų darbalapių (A.1, A.2 ir t.t.) biudžeto B eilutėje „Investicijų likutinė vertė“, papildomuose prielaidų darbalapiuose.* *Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 4.3.2 skyriaus „Investicijų likutinė vertė“ nuostatos.* |
| IV.8 | Projekto įgyvendinimo alternatyvų veiklos išlaidų dydžiai tinkamai pagrįsti  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad planuojami veiklos išlaidų pokyčiai yra suderinami su projekto tikslais, ribomis, tikslinės grupės dydžiu bei siekiamais kokybiniais viešosios paslaugos teikimo pokyčiais, viešosios paslaugos teikimo kontekstu bei teisiniais apribojimais.* *Įvertinama, ar veiklos išlaidų dydžiai yra pagrįsti faktine / technologine / rinkos ir kt. objektyviai patikrinama informacija bei yra realūs, logiški ir proporcingi suplanuotoms investicijoms, pateikti detalūs skaičiavimai SNA skaičiuoklės papildomuose prielaidų darbalapiuose bei alternatyvų darbalapių (A.1, A.2 ir t.t.) biudžeto D.1 stulpelio „Veiklos išlaidos“ eilutėse D.1.1 – D.1.6, taip pat paaiškinimai IP tekstinėje dalyje.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 4.3.4 skyriaus „Projekto veiklos išlaidos“ nuostatos.* |
| IV.9 | Projekto įgyvendinimo alternatyvų pajamų dydžiai tinkamai pagrįsti | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad planuojami veiklos pajamų pokyčiai yra suderinami su projekto tikslais, ribomis, tikslinės grupės dydžiu bei siekiamais kokybiniais viešosios paslaugos teikimo pokyčiais, viešosios paslaugos teikimo kontekstu bei teisiniais apribojimais. Įvertinama, ar veiklos pajamų dydžiai yra pagrįsti faktine / technologine / rinkos ir kt. objektyviai patikrinama informacija, yra realūs, logiški it proporcingi suplanuotoms investicijoms, pateikti detalūs skaičiavimai SNA skaičiuoklės papildomuose prielaidų darbalapiuose bei alternatyvų darbalapių (A.1, A.2 ir t.t.) biudžeto C stulpelio „Veiklos pajamos“ eilutėse C.1 – C.2, taip pat paaiškinimai IP tekstinėje dalyje.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 4.3.3 skyriaus „Projekto veiklos pajamos“ nuostatos.* |
| IV.10 | Projekto įgyvendinimo alternatyvoms suplanuotos reinvesticijos ir / ar pateiktos kitos prielaidos užtikrinti projekto tęstinumą | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad užtikrintas visų projekto įgyvendinimo alternatyvų tęstinumas per ataskaitinį laikotarpį. Vertinama informacijos pagrįstumas IP tekstinėje dalyje, o skaičiavimu korektiškumas SNA skaičiuoklės papildomuose prielaidų darbalapiuose bei alternatyvų darbalapių (A.1, A.2 ir t.t.) biudžeto eilutėje A.8.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 4.3.4 skyriaus „Projekto veiklos išlaidos“ nuostatos.* |
| IV.11 | Įvertinti mokesčių srautai projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinėje analizėje  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad įvertinti visų projekto įgyvendinimo alternatyvų mokesčiai per ataskaitinį laikotarpį. Informacijos pagrįstumas vertinamas pagal IP tekstinės dalies informaciją, skaičiavimai – SNA skaičiuoklės papildomuose prielaidų darbalapiuose bei alternatyvų darbalapių (A.1, A.2 ir t.t.) biudžeto E stulpelio „Mokesčiai“ eilutėse E.1 – E.3.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 4.3.5 skyriaus „Projekto mokesčiai“ nuostatos.* |
| IV.12 | Pagrįstai įvertintas finansavimo poreikis kiekvienai projekto įgyvendinimo alternatyvai | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad suplanuotas finansavimas yra realus ir proporcingas, aiškūs finansavimo šaltiniai bei viešojo, privataus ir kitų įnašų proporcijos bei šaltiniai. Vertinamas informacijos pagrįstumas IP tekstinėje dalyje, skaičiavimai – SNA skaičiuoklės papildomuose prielaidų darbalapiuose bei alternatyvų darbalapių (A.1, A.2 ir t.t.) G stulpelio „Finansavimas, iš viso“ eilutės G.1 – G.3.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 4.3.6 skyriaus „Projekto finansavimas“ nuostatos.* |
| IV.13 | Metodiškai korektiškai apskaičiuotos projekto įgyvendinimo alternatyvų investicijų finansinių rodiklių reikšmės  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Jei naudojama standartinė skaičiuoklė, nurodoma „Taip“ neatliekant papildomo vertinimo.* *Jei nenaudojama standartinė skaičiuoklė, įsitikinama, kad skaičiuojant investicijų finansinius rodiklius naudojamos investicijų, jų likutinės vertės, veiklos išlaidų ir pajamų diskontuoti finansiniai srautai per visą ataskaitinį laikotarpį.* *Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 4.4 skyriaus „Apskaičiuokite finansinius rodiklius“ nuostatos.* |
| IV.14 | Projekto įgyvendinimo alternatyvos yra finansiškai gyvybingos | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad nė vienais ataskaitinio laikotarpio metais sukauptas grynasis pinigų srautas nėra neigiamas (t. y. yra nulinis arba didesnis). Vertinama SNA skaičiuoklės alternatyvų darbalapių (A.1, A.2 ir t.t.) eilutė „Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąją išraiška)“ ir eilutė „Finansinis gyvybingumas (realiąją išraiška)“.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 4.4 skyrius „Apskaičiuokite finansinius rodiklius“ nuostatos.* |
| IV.15 | Metodiškai korektiškai apskaičiuotos projekto įgyvendinimo alternatyvų kapitalo finansinių rodiklių reikšmės  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Jei naudojama standartinė skaičiuoklė, nurodoma „Taip“ neatliekant papildomo vertinimo.* *Jei nenaudojama standartinė skaičiuoklė, įsitikinama, kad skaičiuojant kapitalo finansinius rodiklius naudojamos projekto savininko skiriamo finansavimo, investicijų likutinės vertės, palūkanų bei veiklos pajamų ir išlaidų diskontuoti pinigų srautai per visą ataskaitinį laikotarpį.* *Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 4.4 skyriaus „Apskaičiuokite finansinius rodiklius“ nuostatos.* |
| IV.16 | Ekonominiams rodikliams apskaičiuoti naudojami finansiniai srautai perskaičiuoti ekonominėmis kainomis | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Jei naudojama standartinė skaičiuoklė, patikrinama, ar tinkamai pasirinktas IP veiklas ir tikslą atitinkantis ekonominis veiklos sektorius: SNA skaičiuoklės 1 darbalapio eilutė „Pasirinkite investavimo objektą (pagrindinį ir iki trijų papildomų) bei ekonominės veiklos sektoriaus projekto tipą (pagrindinį ir iki trijų papildomų)“.**Jei nenaudojama standartinė skaičiuoklė, įsitikinama, kad finansinės analizės pinigų srautams perskaičiuoti ekonominėmis kainomis pritaikyti konversijos koeficientai.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 5.1 skyriaus „Paverskite rinkos kainas į ekonomines“ nuostatos, Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį ekonominį poveikį, sukūrimas galutinės ataskaitos (toliau – Konversijos koeficientų, socialinės-ekonominės naudos (žalos) įverčių apskaičiavimo metodika) duomenys.* |
| IV.17 | Projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio socialinė diskonto norma | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad naudojama IP 5% socialinė diskonto norma arba kita socialinė diskonto norma, kurios dydis pagrįstas sektoriaus specifika. Tikrinama informacija IP ir SNA skaičiuoklės 1 darbalapio eilutė „Esant poreikiui, patikslinkite taikomą socialinę diskonto normą“.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 5.2 skyriaus „Nurodykite socialinę diskonto normą“ nuostatos.* |
| IV.18 | Projekto įgyvendinimo alternatyvų išorinis poveikis proporcingai atitinka projekto tikslinės grupės dydį, IP sprendžiamas problemas ir yra tiesiogiai susijęs su projekto tikslu | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad projekto alternatyvų išorinis poveikis įvertintas proporcingai tikslinei grupei, kuriai skirtas projektas. Tuo atveju, jeigu projekto įgyvendinimo alternatyvų išoriniam poveikiui pamatuoti taikomi individualiai apskaičiuojami išorinio poveikio naudos (žalos) komponentai, įvertinama, ar taikomos pagrįstos tokių komponentų reikšmės ir jas nustatant remtasi pagrįstais ir patikimais informacijos šaltiniais. Įvertinama, kad naudojami naudos ir žalos komponentai atitinka projekto tikslą ir sprendžiamą problemą, o naudojami įverčiai atitinka Konversijos koeficientų, socialinės-ekonominės naudos (žalos) įverčių apskaičiavimo metodiką. Tikrinamas informacijos pagrįstumas IP tekstinėje dalyje, skaičiavimai – SNA skaičiuoklės papildomuose prielaidų darbalapiuose bei alternatyvų darbalapių (A.1, A.2 ir t.t.) H stulpelio „Socialinio-ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška“ eilutėse H.1 – H.2.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 5.3 skyriaus „Įvertinkite išorinį poveikį“ nuostatos, Konversijos koeficientų, socialinės-ekonominės naudos (žalos) įverčių apskaičiavimo metodika.* |
| IV.19 | Metodiškai korektiškai apskaičiuotos projekto įgyvendinimo alternatyvų ekonominiai rodikliai  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Jei naudojama standartinė skaičiuoklė, nurodoma „Taip“ neatliekant papildomo vertinimo.* *Jei nenaudojama standartinė skaičiuoklė, įsitikinama, kad apskaičiuotos ekonominių rodiklių EGDV, EVGN ir ENIS reikšmės atitinka IP metodiką.* *Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 5.4 skyriaus „Apskaičiuokite ekonominius rodiklius“ nuostatos.*  |
| IV.20 | Optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų ekonominių rodiklių reikšmes | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal didžiausią ekonominės grynosios dabartinės vertės reikšmę EGDV (visais atvejais pasirinktos alternatyvos EGDV turi būti > 0), palyginus ekonominį naudos ir išlaidų santykį ENIS (kuris turi būti didesnis už 1) bei ekonominę vidinę grąžos normą EVGN (visais atvejais turi būti didesnė reikšmė už naudojamą socialinę diskonto normą).**Jei IP analizuojama tik viena alternatyva, įsitikinama, kad šios alternatyvos EGDV yra > 0, EVGN yra didesnė už naudojamą socialinę diskonto normą, ENIS >1.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 5.5 skyriaus „Pasirinkite optimalią alternatyvą“ nuostatos.* |

1. **Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu**

*(Ši dalis pildoma tuo atveju, jeigu investavimo objektas (-ai) yra analizuojamas (-i) SEA metodu)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vertinimo klausimas / teiginys** | **Taip** | **Ne** | **Netaikoma** | **Po pa-tikslini-mo** *(jei taikoma)* | **Vertintojo komentaras***[Pakomentuojama, kaip atitinka / neatitinka vertinimo kriterijų, papildomą informaciją dėl vertinimo pagrindimo/paaiškinimo ištrinti]* |
| **Taip** | **Ne** |
| V.1 | Pasirinktas projekto tikslą rodantis produkto stebėsenos arba projekto fizinis veiklų įgyvendinimo rodiklis, kuris yra bendras visoms vertinamoms projekto įgyvendinimo alternatyvoms | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad lyginant alternatyvas pasirinktas bendras produkto stebėsenos arba fizinis veiklų įgyvendinimo rodiklis, taip pat įsitikinama, kad produkto stebėsenos arba projekto fizinis veiklų rodiklis yra adekvatus projekto tikslui, uždaviniams, užsibrėžtiems rezultatams. Vertinama informacijos pagrįstumas IP tekstinėje dalyje, informacijos atitikimas IP tekstinei daliai – SEA skaičiuoklės darbalapio „Pradžia“ „Pagrindinis siekiamas produkto stebėsenos rodiklis:“ eilutėse „pavadinimas“ ir „kiekybinė išraiška absoliučiais skaičiais“.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 3.5 skyriaus „Palyginkite alternatyvas“ nuostatos.* |
| V.2 | Racionaliai ir pagrįstai suplanuota investicijų vertė kiekvienai projekto įgyvendinimo alternatyvai  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad racionaliai ir pagrįstai apskaičiuotos projekto veiklų vykdymo investicijų sumos kiekvienai vertinamai projekto įgyvendinimo alternatyvai. Taip pat įvertinama, kad kiekvienai alternatyvai suplanuotos tik projekto tikslui ir rezultatams pasiekti būtinos investicijos. Vertinama informacijos pagrįstumas IP tekstinėje dalyje, taip pat SEA skaičiuoklės alternatyvų darbalapių (1, 2 ir t.t.) stulpeliai „Galimos veiklos, siekiant stebėsenos rodiklio“, „Veiklos pagrindimo“, „Veiklos vykdymo kaina“ ir „Kainos apskaičiavimo pagrindimas“.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 3.5 skyriaus „Palyginkite alternatyvas“ nuostatos.* |
| V.3 | Korektiškai apskaičiuotas kiekvienos projekto įgyvendinimo alternatyvos sąnaudų efektyvumo rodiklis | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Jei naudojama standartinė SEA skaičiuoklė, nurodoma „Taip“ neatliekant papildomo vertinimo.* *Jei standartinė SEA skaičiuoklė nenaudojama, įsitikinama, kad kiekvienai projekto įgyvendinimo alternatyvai sąnaudų efektyvumo rodiklis apskaičiuotas padalijant atitinkamos investicijos investicijų sumą iš produkto stebėsenos arba projekto fizinio veiklų įgyvendinimo rodiklio reikšmės.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 3.5 skyriaus „Palyginkite alternatyvas“ nuostatos.* |
| V.4 | Optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal didžiausią sąnaudų efektyvumo rodiklį | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įsitikinama, kad optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal didžiausią korektiškai apskaičiuotą sąnaudų efektyvumo rodiklį. Vertinama informacija IP tekstinėje dalyje, taip pat SEA skaičiuoklės darbalapyje „Pradžia“ stulpelyje „Sąnaudų efektyvumo rodiklis“.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 3.5 skyriaus „Palyginkite alternatyvas“ nuostatos.* |

1. **Projekto rizikos ir jautrumas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vertinimo klausimas / teiginys** | **Taip** | **Ne** | **Netaikoma** | **Po pa-tikslini-mo** *(jei taikoma)* | **Vertintojo komentaras***[Pakomentuojama, kaip atitinka / neatitinka vertinimo kriterijų, papildomą informaciją dėl vertinimo pagrindimo/paaiškinimo ištrinti]* |
| **Taip** | **Ne** |
| VI.1 | Atlikta jautrumo analizė  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Šis vertinimo kriterijus taikomas ir projektams, kurių alternatyvų analizė atlikta SNA metodu. Vertinimas atliekamas, jei projekto investicijų vertė viršija 3 mln. Eur ir jei projekto investicijų alternatyvų analizė atlikta SNA metodu. Jei projekto investicijų vertė neviršija 3 mln. Eur ir/ar projekto investicijų alternatyvų analizė atlikta ne SNA metodu, vertinimas neatliekamas ir žymima „Netaikoma“.**Jei naudojama standartinė skaičiuoklė, nurodoma „Taip“ neatliekant papildomo vertinimo.* *Jei nenaudojama standartinė skaičiuoklė, įsitikinama, kad atliekant jautrumo analizę yra pagrįstai nustatyti kintamieji, eliminuoti kintamųjų tarpusavio priklausomumas, atlikta elastingumo analizė, nustatyti kritiniai kintamieji ir jų lūžio taškai.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 6.1 skyriaus „Atlikite jautrumo analizę“ nuostatos.* |
| VI.2 | Atlikta scenarijų analizė | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Šis vertinimo kriterijus taikomas ir projektams, kurių alternatyvų analizė atlikta SNA metodu. Vertinimas atliekamas, jei projekto investicijų vertė viršija 3 mln. Eur ir jei projekto investicijų alternatyvų analizė atlikta SNA metodu. Jei projekto investicijų vertė neviršija 3 mln. Eur ir/ar projekto investicijų alternatyvų analizė atlikta ne SNA metodu, vertinimas neatliekamas ir žymima „Netaikoma“.**Jei naudojama standartinė skaičiuoklė, įsitikinama, kad scenarijų analizei atlikti naudojamos rekomenduojamos scenarijų prielaidos. Jei naudojamos koreguotos prielaidos, įsitikinama, kad jos yra pagrįstos investicijų projekte.**Jei nenaudojama standartinė skaičiuoklė, įsitikinama, kad scenarijų analizė atlikta korektiškai ir yra pagrįstos scenarijų prielaidos investicijų projekte.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 6.2 skyriaus „Atlikite scenarijų analizę“ nuostatos.* |
| VI.3 | Nustatytos pagrįstos kintamųjų tikimybės  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Šis vertinimo kriterijus taikomas ir projektams, kurių alternatyvų analizė atlikta SNA metodu. Vertinimas atliekamas, jei projekto investicijų vertė viršija 3 mln. Eur ir jei projekto investicijų alternatyvų analizė atlikta SNA metodu. Jei projekto investicijų vertė neviršija 3 mln. Eur ir/ar projekto investicijų alternatyvų analizė atlikta ne SNA metodu, vertinimas neatliekamas ir žymima „Netaikoma“.**Jei naudojama standartinė skaičiuoklė, žymima „Taip“ neatliekant papildomo vertinimo.* *Jei nenaudojama standartinė skaičiuoklė, įvertinama, ar kintamųjų tikimybėms nustatyti tikimybių skirstiniai yra pagrįsti eksperimentiniais duomenimis, panašių projektų istoriniais duomenimis aprašomojoje literatūroje, ekspertų konsultacijomis ir pan.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 6.3 skyriaus „Nustatykite kintamųjų tikimybes“ nuostatos.* |
| VI.4 | Pagrįstai įvertintos projekto rizikos | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Šis vertinimo kriterijus taikomas ir projektams, kurių alternatyvų analizė atlikta SNA metodu. Vertinimas atliekamas, jei projekto investicijų vertė viršija 3 mln. Eur ir jei projekto investicijų alternatyvų analizė atlikta SNA metodu. Jei projekto investicijų vertė neviršija 3 mln. Eur ir/ar projekto investicijų alternatyvų analizė atlikta ne SNA metodu, vertinimas neatliekamas ir žymima „Netaikoma“.**Jei naudojama standartinė skaičiuoklė, žymima „Taip“ neatliekant papildomo vertinimo.**Jei nenaudojama standartinė skaičiuoklė, įvertinama, ar nustatytos kiekvieno (tiesioginio) kintamojo rizikos įvertis, paskirstyti rizikos įverčiai atitinkamoms rizikos grupėms, rizikų grupėms priskirti įverčiai susumuoti, paskirstytos kiekvieno rizikų grupės įverčio reikšmės pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 6.4 skyriaus „Įvertinkite rizikas“ nuostatos.* |
| VI.5 | Pristatytas ir pagrįstas rizikos priimtinumas | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Šis vertinimo kriterijus taikomas ir projektams, kurių alternatyvų analizė atlikta SNA metodu. Vertinimas atliekamas, jei projekto investicijų vertė viršija 3 mln. Eur ir jei projekto investicijų alternatyvų analizė atlikta SNA metodu. Jei projekto investicijų vertė neviršija 3 mln. Eur ir/ar projekto investicijų alternatyvų analizė atlikta ne SNA metodu, vertinimas neatliekamas ir žymima „Netaikoma“.**Jei naudojama standartinė skaičiuoklė, žymima „Taip“ neatliekant papildomo vertinimo.**Jei nenaudojama standartinė skaičiuoklė, įvertinama, ar rizikos priimtinumas apskaičiuotas grindžiant juos veikiančių kritinių kintamųjų tikimybių skirstinių duomenimis.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 6.5 skyriaus „Įvertinkite rizikos priimtinumą“ nuostatos.* |
| VI.6 | Numatyti optimalūs rizikų valdymo veiksmai | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Šis vertinimo kriterijus taikomas ir projektams, kurių alternatyvų analizė atlikta SEA metodu. Įvertinama, ar nustatyti visi rizikų veiksniai yra būdingi projektui ir kiekvienai projekto rizikai valdyti pasirinktas efektyviausias valdymo būdas. Vertinama IP tekstinėje dalyje pateiktos informacijos pagrįstumas.* *Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 6.6 skyriaus „Numatykite rizikų valdymo veiksmus“ bei 7 priedas „Projekto rizikų grupės, veiksniai ir rizikų valdymo priemonės“.* |

1. **Investicijų projekto įgyvendinimo planas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vertinimo klausimas / teiginys** | **Taip** | **Ne** | **Netaikoma** | **Po pa-tikslini-mo** *(jei taikoma)* | **Vertintojo komentaras***[Pakomentuojama, kaip atitinka / neatitinka vertinimo kriterijų, papildomą informaciją dėl vertinimo pagrindimo/paaiškinimo ištrinti]* |
| **Taip** | **Ne** |
| VII.1 | Parengtas IP įgyvendinimo planas yra realus pasiekti projekto tikslus | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įvertinama, ar pareiškėjas pateikė realią informaciją apie IP įgyvendinimo trukmę lemiančius veiksnius, kokius parengiamuosius veiksmus jau yra atlikęs. Įvertinamas IP įgyvendinimo trukmės grafikas, ar nustatyti realūs IP įgyvendinimo etapai.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 7.1 skyriaus „Nurodykite projekto trukmę ir etapus“ nuostatos.* |
| VII.2 | Pristatyta projekto vieta ir projekto valdymo komanda | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įvertinama, ar pareiškėjas pateikė informaciją apie projekto vykdymo vietą, ar aprašyta projekto organizacijos pasirengimas vykdyti projektą, pristatyta projekto valdymo komanda.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 7.2 skyriaus „Nurodykite projekto vietą“ ir 7.3 skyriaus „Pristatykite projekto komandą“ nuostatos.* |
| VII.3 | Nurodytos projekto prielaidos ir aprašytas tęstinumas | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | *Įvertinama, ar pareiškėjas nurodė, kaip bus naudojamasi projekto metu sukurtais rezultatais, kaip bus užtikrinamas tinkamas sukurtos infrastruktūros naudojimas ir išlaikymas.**Metodinis pagrindas: IP rengimo metodikos 7.4 skyriaus „Aprašykite projekto prielaidas ir tęstinumą“ nuostatos.* |

**VERTINIMO IŠVADA:**

|  |
| --- |
| *[Jei vertinimas atliktas užpildant IV klausimyno dalį]*Projektas atitinka Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatas. Projekto įgyvendinimo alternatyvos \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[įrašyti alternatyvos pavadinimą arba numerį]* pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:EGDV \_\_\_\_\_\_\_ *[įrašyti reikšmę]*, EVGN \_\_\_\_\_\_\_\_ *[įrašyti reikšmę]*, ENIS \_\_\_\_\_\_\_ *[įrašyti reikšmę]*.Pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.*[Jei vertinimas atliktas užpildant V vertinimo klausimyno dalį]*Projekto įgyvendinimo alternatyvos \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[įrašyti alternatyvos pavadinimą arba numerį]* pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu. Sąnaudų efektyvumo rodiklio reikšmė \_\_\_\_\_\_ *[įrašyti reikšmę]*. *[Pateikiamos papildomos išvados, jei vertinimo metu buvo nustatyta išlygų (t. y. pakomentuojama, dėl kokių priežasčių, kurio vertinimo punkto vertinimas užbaigtas su išlyga, iki kada išlyga turi būti patenkinta, jei reikia ir pan.).]* |